Obrazac usklađenosti projekta s načelom „ne nanosi bitnu štetu“

Obrazac usklađenosti projekta s načelom „ne nanosi bitnu štetu“

C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom

C1.3. R2 Provedba projekata za održivo gospodarenje otpadom

Potrebno je ispuniti posljednji stupac u kojem će se obrazložiti na koji način konkretan projektni prijedlog  zadovoljava uvijete iz pojedinog zahtjeva DNSH, odnosno na koji način je sukladan s obrazloženjem navedenim u stupcu Obrazloženja (Obrazloženje ako je odabrano „Ne“ i Materijalno obrazloženje) kakvo je dano u okviru NPOO-a.

C1.3. R2-I2 Program sanacije zatvorenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom

Idejnim rješenjem sanacije (Pangeo Projekt d.o.o., Zagreb, lipanj 2020.), kao  i Elaboratom zaštite okoliša (Dvokut -Ecro d.o.o., Zagreb, rujan 2023.) razmatrana su tri varijantna rješenja sanacije:

      - varijanta I „in situ“ sanacija – sanacija onečišćenja na lokaciji nasipavanjem i zbijanjem materijala na kopnenom dijelu i postavljanjem geosintetskog pješčanog tepiha sa slojem kamenog materijala na morskom dijelu sanacije, kako bi se prekrivanjem i izoliranjem azbestnog oneščišćenja smanjila opasnost za zdravlje radnika na lokaciji.

- varijanta II iskop i odvoz svog onečišćenja s lokacije – iskop i odvoz cjelokupnog onečišćenog tla s kopnenog dijela te morskog sedimenta iz morskog dijela lokacije izvan lokacije poluotoka Kosica i zbrinjavanje na zakonom propisan način

- varijanta III iskop i odvoz onečišćenja s kopnenog dijela i „in situ“ sanacija morskog dijela – sanacija kopnenog dijela kao u varijanti II i sanacija morskog dijela kao u varijanti I

U sklopu navedenih dokumenata napravljena je analiza tih triju varijantnih rješenja, odnosno analizirana je njihova prihvatljivost s obzirom na utjecaj na okoliš. Također, kako bi se dodatno sagledale štete i koristi, odnosno kako bi se procijenili elementi koji utječu na percepciju, kvalitetu života, psiho-fizičko stanje ili zdravlje lokalnog stanovništva, izrađena je „SWOT analiza“ (strenghts, weaknesses, opportunities, threats- snage, slabosti, prilike, prijetnje).

Varijanta I:

- Prednosti:

  - „in situ“ sanacija bez iskopa i odvoza onečišćenog tla

  - Minimalni rizici od ispuštanja azbestnih vlakana u zrak i more tijekom provedbe sanacijskih radova obzirom se onečišćenje u tlu i morskom sedimentu prekriva zaštitnim slojem

  - Sanirana lokacija može se koristiti u skladu s Detaljnim planom uređenja “Vranjic – Kosica”

  - Najkraće trajanje sanacijskih radova

- Slabosti:

  - Radovi u moru ovise o vremenskim uvjetima

- Prilike:

  - Uređenje obale u skladu s prostornim planom

- Prijetnje:

  - Utjecaj potencijalnih administrativnih prepreke na rokove realizacije zahvata (ishođenje dozvola i ostalih akata)

Varijanta II:

- Prednosti:

  - Lokacija je u potpunosti očišćena od azbestnog onečišćenja

- Slabosti:

  - Potrebno je manipulirati s iskopanim azbestom onečišćenim tlom i morskim sedimentom

  - Iskopani onečišćeni materijal potrebno je predobraditi

  - Rizici vezani uz prijevoz iskopanog materijala onečišćenog azbestom

  - Nedostatan kapacitet odlaganja azbestnog otpada na odlagalištima RH

  - Visoki troškovi mjera zaštite okoliša i zaštite na radu

  - Visoki troškovi prijevoza

  - Visoki troškovi zbrinjavanja otpada

  - Radovi u moru ovise o vremenskim prilikama

- Prilike:

  - Moguća je prenamjena sanirane lokacije za razne aktivnosti, jer nema ograničenja u korištenju

- Prijetnje:

  - Potencijalne emisije azbesta u zrak i more  tijekom iskopa tj. sanacijskih radova

  - Administrativne prepreke do izgradnje – ishođenje svih dozvola

  - Nedostatan kapacitet odlaganja materijala onečišćenog azbestom u RH

Varijanta III:

- Prednosti:

  - „in situ“ sanacija morskog dijela izvedbom zaštitnog pokrovnog sloja bez iskopa i odvoza što podrazumijeva manje negativnih utjecaja na more

  - Smanjenje rizika od ispuštanja azbestnih vlakana u more uslijed sanacijskih radova

- Slabosti:

  - Potrebno je manipulirati sa iskopanim azbestom onečišćenim materijalom s kopnenog dijela poluotoka Kosica

  - Iskopani onečišćeni materijal potrebno je predobraditi

  - Nema dovoljno kapaciteta za odlaganje  azbestnog otpada na odlagalištima u RH

  - Troškovi mjera zaštite okoliša i zaštite na radu

  - Troškovi prijevoza otpada

  - Troškovi zbrinjavanja otpada

  - Potreba izmjene planova uređenja lokacije

  - Radovi u moru ovise o vremenskim prilikama

- Prilike:

  - Prenamjena kopnenog dijela lokacije neovisno o budućim aktivnostima, jer nema ograničenja u korištenju

- Prijetnje:

  - Potencijalne emisije azbesta u zrak tijekom iskopa otpada na kopnenom dijelu poluotoka Kosica

  - Administrativne prepreke do izgradnje – ishođenje svih dozvola

  - Nedostatan kapacitet odlaganja materijala onečišćenog azbestom u RH.

Obzirom na analizirane moguće utjecaje na okoliš razmatranih varijanti sanacije poluotoka Kosica, varijanta I je najpovoljnija jer se izbjegava iskop i manipulacija materijalom onečišćenim azbestom te moguće ispuštanje azbestnih vlakana u zrak. Najveći rizik od azbesta u okolišu je njegovo oslobađanje u atmosferu što treba svakako izbjeći.

Idejnim rješenjem najpovoljnijom varijantom s ekonomskog i okolišnog aspekta određena je sanacija otpada: varijanta I, kao ekonomski najpovoljnija, vremenski najkraća i kojom je predviđena minimalna manipulacija opasnim otpadom. Sanacijom lokacije ostvaruju se višestruke koristi za društvo te se smanjuje rizik po zdravlje ljudi uslijed prisustva azbesta u okolišu.

Na navedeni Elaborat zaštite okoliša (Dvokut -Ecro d.o.o., Zagreb, rujan 2023.) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju čl. 140. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) je 22. studenoga 2023. izdalo Potvrdu (KLASA: 351-03/23-01/1130, URBROJ: 517-05-1-3-2-23-19) da su mjere određene Elaboratom sukladne načelima zaštite okoliša uređenima Zakonom o zaštiti okoliša

Kontrolna lista 1

| Molimo navedite koji od niže navedenih ciljeva zaštite okoliša zahtijevaju temeljitu procjenu mjere u smislu načela „Ne nanosi značajnu štetu“ | Da | Ne | Obrazloženje ako je odabrano „Ne“ | Obrazloženje sukladnosti projektnog prijedloga s navedenim načelima (ispunjava prijavitelj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ublažavanje klimatskih promjena |  | X | Aktivnost koju mjera podržava ima neznatni predvidljivi utjecaj na ovaj cilj zaštite okoliša, uzimajući u obzir i izravne i primarne neizravne utjecaje tijekom životnog vijeka. |  |
| 2. Prilagodba klimatskim promjenama | X |  |  | Ne ispunjava se* |
| 3. Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa | X |  |  | Ne ispunjava se* |
| 4. Kružno gospodarstvo, uključujući sprečavanje nastanka i recikliranje otpada | X |  |  | Ne ispunjava se* |
| 5. Sprečavanje i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla |  | X | Mjera se prati kao podrška cilju zaštite okoliša s koeficijentom od 100% i kao takva smatra se usklađenom s načelom „Ne nanosi značajnu štetu“ za relevantni cilj. |  |
| 6. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava | X |  |  | Ne ispunjava se* |

* Ovaj dio prijavitelj ispunjava i obrazlaže u Kontrolnoj listi 2

Kontrolna lista 2

| Pitanje | Ne | Materijalno obrazloženje | Obrazloženje sukladnosti projektnog prijedloga s navedenim načelima (ispunjava prijavitelj) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prilagodba klimatskim promjenama: Očekuje li se da će mjera dovesti do povećanog štetnog utjecaja sadašnje klime i očekivane buduće klime na samu mjeru ili na ljude, prirodu ili imovinu? | X | Mjere prilagodbe klimatskim promjenama utvrđene su u PUO/OPUO, tj. visoke temperature, obilne oborine i erozija tla. Temeljita procjena rizika i ranjivosti na klimatske promjene provedena je na temelju klimatskih prognoza za sve aktivnosti. Zaključci procjene ugrađeni su u oblikovanje mjere. Obveza uključuje da rješenja prilagodbe nemaju štetni utjecaj na napore prilagodbe ili razinu otpornosti na fizičke, klimatske rizike, prirodu, imovinu i druge gospodarske aktivnosti drugih ljudi i koji su u skladu s lokalnim, sektorskim, regionalnim ili nacionalnim naporima prilagodbe. |  |
| Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa: Očekuje li se da će mjera imati štetni utjecaj: (i) na dobro stanje ili dobar ekološki potencijal vodnih tijela, uključujući površinske i podzemne vode; ili (ii) na dobro ekološko stanje morske vode? | X | Rizici narušavanja stanja okoliša koji se odnose na očuvanje kakvoće vode i izbjegavanje vodnog stresa identificirani su i rješavaju se, u skladu s planom upravljanja korištenja i zaštite vode, te su isti razvijeni u dogovoru s relevantnim dionicima. Aktivnosti koje mjera podupire imaju neznatni predvidljivi utjecaj na ovaj cilj zaštite okoliša, uzimajući u obzir i izravne i primarne neizravne utjecaje tijekom životnog vijeka. Postoje dokazi da postrojenja neće rezultirati rizicima narušavanja stanja okoliša koji se odnose na očuvanje kakvoće vode i vodni stres u skladu s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ). U skladu s Direktivama 2011/92/EU, U fazi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš/ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zaključeno je da se ne očekuju značajni utjecaji. |  |
| Prijelaz na kružno gospodarstvo, uključujući sprječavanje i recikliranje otpada: očekuje li se da će mjera: (i) dovesti do značajnog povećanja stvaranja, spaljivanja ili odlaganja otpada, uz iznimku spaljivanja opasnog otpada koji se ne može reciklirati; ili (ii) dovesti do značajne neučinkovitosti u izravnoj ili neizravnoj upotrebi bilo kojeg prirodnog resursa (1) u bilo kojoj fazi njegovog životnog vijeka koju odgovarajuće mjere nisu svele na minimum (2); ili (iii) nanijeti značajnu i dugoročnu štetu okolišu s obzirom na kružno gospodarstvo (3)? | X | Tijekom sanacije provodit će se mjere gospodarenja otpadom ovisno o odabranoj metodi sanacije, u skladu s hijerarhijom otpada, što podrazumijeva sortiranje i probir određenih vrsta otpada (npr. metal, građevinski otpad) i odlaganje otpada na obližnjem odlagalištu otpada te postupak ponovne uporabe, recikliranja, oporabe ili odlaganja |  |
| Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava: Očekuje li se da će mjera: (i) značajno štetiti dobrom stanju i otpornosti ekosustava; ili (ii) štetiti stanju očuvanja staništa i biljnih i životinjskih vrsta, uključujući one od interesa za Uniju? | X | Za svaku specifičnu pod-investiciju, provedena je procjena utjecaja na okoliš (PUO) (ili će biti provedena) u skladu s EU Direktivama o procjeni utjecaja na okoliš (2014/52/EU) i o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš (2001/42/EZ). Provest će se svaka potrebna mjera ublažavanja radi zaštite biološke raznolikosti/ekosustava. Za područja/projekte koji se nalaze unutar ili u blizini područja osjetljivih na biološku raznolikost (uključujući mrežu zaštićenih područja Natura 2000, područja svjetske baštine UNESCO-a i ključna područja biološke raznolikosti (KBA), kao i druga zaštićena područja), provedena je (ili će se provoditi) odgovarajuća procjena utjecaja odnosno prihvatljivosti u skladu s odredbama Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti (COM(2011)244), Direktive o pticama (2009/147/EZ) i staništima (92/43/EZ) na temelju ciljeva očuvanja zaštićenog područja. Za takve lokacije/projekte, PUO i plan provedbe osigurat će sljedeće: •Postoji plan upravljanja biološkom raznolikošću na razini lokacije koji se provodi u skladu s IFC-ovim Standardom uspješnosti 6: Očuvanje biološke raznolikosti i održivo upravljanje živim prirodnim dobrima; • postoje sve potrebne mjere ublažavanja kako bi se smanjili utjecaji na vrste i staništa; i • Uspostavljen je i provodi se snažan, odgovarajuće projektiran i dugoročan program praćenja i procjene biološke raznolikosti. |  |

U < umetnuti  mjesto  >, dana  < umetnuti  datum >   < umetnuti  godinu).

<odabrati: Prijavitelj ili umetnuti, ako je primjenjivo - osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje Prijavitelja >

Funkcija < umetnuti  >

Potpis < umetnuti  >  i pečat  < umetnuti  >